Приложение № 1

к постановлению Администрации

Тальменского района

от «07» февраля 2020 г. № 123

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводка**

**и весенне-летнего половодья на территории Тальменского района в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уточнение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, про­ведения спасательных, аварийно-восстановительных работ.  Проверка готовности сил и средств, предназначен­ных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя­занных с весенне-летним половодьем (паводком) | Комиссия ЧС и ПБ | До 02 марта |
| 2 | Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и пропуску ледохода и паводковых вод; | Комиссия ЧС и ПБ | до 05 апреля |
| 3 | Проверить наличие спасательных команд, их материальное обеспечение и готовность к выполнению задач по спасению населения и имущества;  На время прохождения паводковых вод, а также в периоды ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из руководящего состава Администрации Тальменского района. | Главы поселений; отдел ГОЧС и МР (П.М. Зенков) | до 19 марта |
| 4 | Проверка наличия связи в населенных пунктах, под­вергающихся подтоплению (затоплению) в период ледохода и весенне-летнего половодья (паводка) | Единая дежурно-диспетчерская служба района  (В.Н.Литвинов) | 10.04.2020 |
| 5 | Организовать дежурство в местах размещения пунктов контроля за изменением уровня воды на подтапливаемых терри­ториях | Главы поселений | 02.04.2020 |
| 6 | Поддержание в готовности систем оповещения насе­ления об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации | Единая дежурно-диспетчерская служба района  (В.Н.Литвинов),  отдел ГОЧС и МР (П.М. Зенков) | в течение всего периода весенне­летнего половодья (паводка) |
| 7 | Определение мест возможных заторов льда на реках и проведение предупредительных взрывных работ (при необходимости) | отдел ГОЧС и МР (П.М. Зенков)  Главы поселений | март- апрель 2020 года |
| 8 | Разработать и предоставить в отдел ГОЧС и МР района планы мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод, в котором предусмотреть:  а) привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска паводка и весеннего половодья с предварительным заключением договоров;  б) выполнение мероприятий по инженерной защите населенных пунктов, жилищного фонда, производственных и сельскохозяйственных объектов, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том числе выполнение мероприятий по уборке и расчистке водопропускных труб и водоотводных каналов, имеющихся дренажных систем на существующих коммуникациях;  в) обвалование территорий предприятий, организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления;  г) уточнение перечня организаций, имеющих водооткачивающую технику, в целях возможного использования ее для откачки воды из подтопленных территорий и подвалов зданий;  д) круглосуточное дежурство в период весеннего половодья, паводка и ледохода на важных объектах;  е) выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период половодья;  ж) выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления;  з) выполнение мероприятий по обеспечению готовности пунктов временного размещения к приему населения, пострадавшего в результате возможного паводка, весеннего половодья и подтоплений ливневыми и грунтовыми водами;  и) проведение профилактической работы с населением по правилам безопасности в случае паводка и подтопления населенных пунктов талыми, грунтовыми водами;  к) работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований по безаварийному пропуску паводка и весеннего половодья;  л) выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску паводка и весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных работ;  м) выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся аварийно-спасательных служб (отрядов) и аварийно-восстановительных бригад к действию по назначению;  н) выполнение мероприятий по принятию неотложных мер против попадания в реки и водоемы вредных химических и органических веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства;  о) выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению населения в период пропуска весеннего половодья, оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников питьевого водоснабжения; | Главы поселений | до 13 марта |
| 9 | Организовать очистку от снега и мусора водопропускных труб, каналов;  Обеспечить аварийные бригады спасательными средствами (лодками, баграми, инструментами и материалами, необходимыми для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ);  Провести учет всех имеющихся плав.средств (лодки, плоты, катера и т.п.), принадлежащих организациям, предприятиям, хозяйствам независимо от форм собственности и имеющихся у граждан, привести их в готовность на случай эвакуации людей, имущества из зон затопления; | Главы поселений | до 20 марта |
| 10 | Представить в отдел ГОЧС и МР Администрации Тальменского района данные о наличии плав.средств и высокопроходимой техники;  Предоставить списки по оповещению населения о возможном затоплении под роспись;  Составить списки, маломобильных групп населения, закрепив за каждым человеком из данного списка спасателя и транспортное средство;  Установить круглосуточное дежурство должностных лиц в период интенсивного таяния снега, движения льда на реках;  Провести разъяснительную работу среди населения по месту жительства, призвать жителей принять участие в выполнении мероприятий, связанных с подготовкой и проведением паводка;  Провести необходимую работу по организации страхования от стихийных бедствий жизни и имущества населения;  Заблаговременно организовать и проконтролировать подвоз продуктов питания в населенные пункты, находящиеся в зонах подтопления всеми торгующими предприятиями, независимо от форм собственности;  При угрозе затопления населенных пунктов, территорий организаций, предприятий, о потребности в спасательных, транспортных средствах и проведении взрывных работ по ликвидации ледяных заторов, срочно информировать по имеющимся средствам связи:  единую службу спасения района (т.22-112),  председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям (2-74-43),  начальника отдела ГОЧС и МР (2-23-36);  В случае необходимости, в установленном законом порядке, привлекать местное население для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий стихийного бедствия. Привлечь автономные источники питания, плав.средства и высоко проходимою технику, имеющиеся у населения и в организациях и учреждениях независимо от форм собственности. | Главы поселений | До 22 марта |
| 11 | Провести проверку поселкового и сельских советов, подверженных подтоплению. Определить порядок эвакуации населения. Уточнить и подготовить места на случай проведения эвакуа­ции населения и материальных ценностей из затап­ливаемых территорий. Провести расчет техники на случай вывоза населения из зон подтопления в места эвакуации, с привлечением школьных автобусов закреплённых за ПВР. | Председатель эвакоприемной комиссии  (Е.П. Сидорова) | до 02 марта |
| 12 | Проверить техническое состояние водосбросного сооружения и шандор на ограждающей дамбе р.Чумыш в р.п. Тальменка  Создать аварийные бригады с закрепленным автотранспортом для работ с водосбросным сооружением; Очистить подъезд для монтажа шандор;  Очистить 4 приемных и сбросных устройства водопропускных сооружений и подъезд к ним; Проверить техническое состояние задвижек;  В местах возможных заторов льда провести (при необходимости) предупредительные взрывные работы совместно с ОАО «Алтайвзрывпром», а также организовать чернение и пиление льда в районе Каменского моста;  Подготовить и сдать в эксплуатацию рабочей комиссии межрайонный склад кратковременного хранения взрывчатых веществ, вертолётную площадку; | Администрация Тальменского поссовета  (Ю.С. Одиноков) | По отдельному графику |
| 13 | Провести визуальное обследование дамбы на предмет разрушений и мониторинг безопасности гидротехнических сооружений (ограждающая дамба) | Н.И. Кондауров,  П.М. Зенков,  Ю.С. Одиноков. | По отдельному графику |
| 14 | Подготовить передвижной резервный источник электропитания для использования по предназначению в случае возникновения ЧС | МУП «Новая Эра»  В.А.Гит | до 20 февраля |
| **Рекомендовать:** | | | |
| 15 | Организовать временные водомерные посты. Ответственным лицам осуществлять контроль (сбор информации) за состоянием уровня паводковых вод для дальнейшей передачи информации с 8 до 9 часов ежедневно, начиная с начала ледохода в ЕДДС Администрации Тальменского района по тел. 112, 22-112, 2-10-57, факс. 2-20-69, о складывающейся на подведомственной территории пред паводковой (паводково опасной) ситуации и принимаемых мерах.  В случае возникновения критических ситуаций незамедлительно сообщать об этом в ЕДДС Администрации Тальменского района по телефонам 112, 22-112, 2-10-57. | Главы поселений | до 20 марта |
| 16 | В целях организованного пропуска паводковых вод, произвести очистку водостоков, водопропускных труб на прилегающей и закрепленной территории от снега, бытового мусора;  Подготовить спасательные команды для проведения эвакоспасательных мероприятий;  На период паводка организовать работу по сохранности зданий, сооружений и других материальных ценностей | руководителям предприятий, учреждений и хозяйств, независимо от форм собственности | до 20 марта |
| 17 | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:  Очистка водопропускных труб под дорогами;  Провести очистку водосбросного сооружения с водотоком Анисимовской горы;  Обеспечения пропускной способности дорог, мостов и мостовых переходов в период весенне-летнего половодья;  Создание необходимого запаса материально технических средств для предупреждения и ликвидации возможных аварий.  Проверка линий электроснабжения и связи, попадающих в зону затопления (подтопления);  Принятие мер по обеспечению их ремонта и дополнительного укрепления; | Начальник ж.д. станции Усть-Тальменская (А.Н.Подопригора), Начальник ГУП ДХ АК «Северо – Восточное ДСУ» филиал Тальменский  (М.В. Наренков)  Главы поселений. | до 22 марта |
| 18 | Предусмотреть необходимое количество автотранспорта (по заявкам глав поселений) для эвакуации людей из населенных пунктов, угрожающих затоплению. Копию приказа, список автотранспорта предоставить в комиссию по ЧС и ПБ. | МУП «Транспорт общего пользования» (Коротков Е.В.) | до 13 марта |
| 19 | Организовать освещение водомерного поста, установить прожектор у автодорожного моста в районе КПМ ГИБДД;  Произвести необходимые работы по укреплению опор линий электропередач и восстановлению уличного освещения улиц находящихся в зонах подтопления;  Очистить от снега КТП. | Администрация Тальменеского поселкового совета  (Ю.С. Одиноков)  Начальник филиала Тальменского УЭС Новоалтайский МЭС (Алтайкрайэнерго) (Сенич М.В.) и начальник Россети Сибирь филиал «Алтайэнерго ПО СВЭС Тальменские РЭС» (Ямщиков Е.Ю.) | до 22 марта |
| 20 | Организовать очистку газораспределительных пунктов от снега, провести превентивные мероприятия по предотвращению возможности размыва газовых сетей. | Начальник Тальменского газового участка ОАО «Алтайгазпром»  (Козлов В.А ) | До 20 марта |
| 21 | Проверить наличие связи в населенных пунктах района, подвергающихся подтоплению и обеспечить поддержание с ними бесперебойной связи;  Предусмотреть организацию всесторонней связи с мест возможных чрезвычайных ситуаций;  Обеспечить техническую возможность оповещение населения района об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья;  Обеспечить резервными источниками питания телефон в с. Шипицыно;  В период прохождения ледохода и паводковых вод осуществлять прием и передачу телеграмм с отметкой «Шторм». | Начальник ЛТЦ Тальменский район МЦТЭТ г. Новоалтайск Алтайский филиал ПАО «Ростелеком» (А.В.Чистяков) | до 16 марта |
| 22 | Совместно с главами поселений спланировать мероприятия по охране материальных ценностей и имущества населения, предприятий и организаций района, подверженных подтоплению;.  - Обеспечить организацию оцепления, соблюдение общественного порядка и безопасность дорожного движения в зоне чрезвычайной ситуации.  - Обеспечить пропуск по автодорогам на территории Тальменского района негабаритной спасательной техники в зоны чрезвычайных ситуаций.  - Обеспечить охрану всех форм собственности в районах затопления и возможного разрушения населенных пунктов и гидротехнических сооружений в случае подтопления жилых домов, и отселения жителей жилищного фонда. Обеспечить сохранность оставленного на момент паводка жилья, имущества, материальных ценностей. | Начальник ОМВД России по Тальменскому району  (В.И. Пыхтин) | Апрель, май, июнь |
| 23 | Совместно с главами поселений определить места эвакуации животных из зон затопления;  Проинформировать население о необходимости создания в этих местах запаса кормов для своих домашних животных;  Организовать из числа собственников животных охрану в местах эвакуации; | Комитет по агропромышленному комплексу Администрации Тальменского района  (В. И. Тиртищев) | до 16 марта |
| 24 | Обеспечить в паводковый период постоянный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории района в соответствии с действующим законодательством.  - Обеспечить выполнение мероприятий по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому обеспечению жителей населенных пунктов Тальменского района в период паводка и весеннего половодья. | Начальник ТО Роспотребнадзора в  г. Новоалтайск  (А.Ю. Исенов) | Апрель, май, июнь |
| 25 | Подготовить службу экстренной медицинской помощи и медицинские учреждения района для оказания помощи и приема пострадавших в период паводка;  Предусмотреть увеличение койко-мест на 20% для приема эваконаселения из населенных пунктов, подверженных подтоплению;  Подготовить расчет обеспечения населения лекарственными препаратами в пунктах временного размещения. | Главный врач  (В.Н. Карташев) | до 22 марта |
| 26 | Подготовить расчет (согласно заявок глав поселений) по организации питания, завоза продовольствия и предметов первой необходимости для пострадавшего населения и сил, привлекаемых в районы ликвидации последствий паводка;  Заключить договоры с организациями на поставку продовольствия при проведении эвакомероприятий. | Экономический отдел Администрации Тальменского района  (И.Г. Карпушкина) | до 22 марта |
| 27 | Организовать взаимодействие с ОМВД России по Тальменскому району, военным комиссариатом на поставку сил и средств, при ликвидации ЧС в период паводка;  Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, создать сводные команды механизации работ для проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ, определить сроки приведения их в состояние готовности к действиям, провести практические тренировки;  Подготовить к работе оперативные группы комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности;  Разработать памятки администрациям сельских поселений, организаций и населению о порядке действий в случае угрозы затопления, довести до каждого руководителя и жителей населенных пунктов;  Организовать оценку и анализ паводковой обстановки;  Организовать дежурство у автомобильного и железнодорожного (Каменского направления) мостов из числа руководящего состава предприятий и учреждений района. | Начальник отдела  ГОЧС и МР Администрации Тальменского района  (П.М. Зенков) | До 6 апреля |
| 28 | Постоянно вести контроль за паводковой ситуацией на территории района;  Осуществлять сбор информации о наличии, состоянии, готовности, местонахождении спасательных команд, спасательных средств, работе эвакопунктов, техники для эвакуации;  -своевременно информировать комиссию по чрезвычайным ситуациям, глав внутрирайонных муниципальных образований о складывающейся паводковой ситуации на территории района.  - в период прохождения половодья ежедневно принимать, обобщать и анализировать полученную информацию о складывающейся паводковой ситуации и о принимаемых мерах. Своевременно информировать о ситуации Главу Администрации Тальменского района и Главное Управление МЧС России по Алтайскому краю. | Единая дежурно-диспетчерская служба района  (В.Н.Литвинов) | Апрель, май, июнь |
| 29 | Подготовить к работе водомерные посты;  по решению КЧС и ПБ района обеспечить ежесуточное (с 07.00 до 07.30) информирование Администрации района (через ЕДДС района, тел.22-112) о гидрологической обстановке на подведомственной территории; при резком повышении уровня воды информацию предоставлять каждые 4 часа. | Начальник метеорологической станции  (Н.А. Давыдова) | до 22 марта |
| 30 | Организовать внеочередную выплату пенсий за апрель жителям, проживающим в зонах возможного подтопления.( при введении режима ЧС) | Начальник УПФР в Тальменском районе  (М.Б. Киселева) | До 10 апреля |
| 31 | Совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности района информировать население района через районную газету, телевидение о всех мероприятиях по подготовке и пропуску паводковых вод, потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Гл. редактор газеты  (Т.Г. Цицилина)  «РИО ТВ» | В период подготовки и пропуска паводковых вод |
| 32 | Обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, из средств, предусмотренных бюджетом района. | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации  (Л.Ф.Кононенко) | В период паводка |

Начальник отдела ГОЧС и МР Администрации Тальменского района П.М. Зенков